Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Hasta el momento el proyecto ha avanzado de acuerdo con la planificación establecida. Se desarrolló el levantamiento de requerimientos, diseño del modelo lógico y relacional, documentación del sistema y plantillas Scrum solicitadas. También se realizaron correcciones y mejoras al modelo de datos según observaciones de la docente, principalmente en relaciones, entidades de intersección y normalización. |
| --- | --- |
| Objetivos | - |
| Metodología | - |
| Evidencias de avance | Las evidencias presentadas corresponden a: Modelo lógico y relacional actualizado. Plantillas Scrum completadas. Cronograma Documentación del proyecto. |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Análisis de requerimientos | Levantamiento de requerimientos de sistema | Reuniones, documentaciones | 2 semanas | Equipo desarrollo | La comunicación y organización del equipo facilitaron identificar necesidades del sistema | Completado | No se realizaron ajustes |
| Diseño base de datos | Desarrollo modelo lógico y relacional | Oracle DataModeler | 3 semanas | Equipo desarrollo | Se presentaron dificultades por correcciones y normalización de modelo | En curso | Se agregaron nuevas entidades, relaciones y entidades de intersección |
| Gestión ágil de proyectos | Elaboración plantillas scrum | Elaboración plantillas Scrum | 1 semana | Equipo desarrollo | Facilitó la distribución y seguimiento de tareas | Completado | No se realizaron ajustes |
| Planificación del proyecto | Elaboración cronograma | Excel, documentación | 1 semana | Equipo desarrollo | Permitió organizar tiempos y responsabilidades del equipo | Completado | Se ajustaron algunos plazos menores |
| Documentación técnica | Desarrollo informes y análisis | Word, recursos digitales | 2 semanas | Equipo desarrollo | La documentación requiere actualización constante según avances y correcciones | En curso | Se actualizaron apartados según observaciones de la docente |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: La buena comunicación y organización del equipo han facilitado el desarrollo del proyecto. Las principales dificultades fueron las correcciones realizadas al modelo de datos, las cuales se solucionaron mediante revisión y trabajo colaborativo.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se realizaron ajustes al modelo de datos incorporando nuevas entidades y relaciones solicitadas por la docente. No fue necesario eliminar actividades.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Actualmente no existen actividades críticas retrasadas. Algunas tareas del modelo de datos tomaron más tiempo debido a las correcciones realizadas, pero el proyecto continúa avanzando según lo planificado.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.