}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | Michelle Vega, Camilo Silva, Juan Carvajal |
| --- | --- |
| Rut | 20.751.191-9, 19.333.090-8, 19.122.594-5 |
| Carrera | Ingeniería en informática |
| Sede | San Andres, Concepción |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | SeniorCare |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | - Desarrollo de software - Gestión de bases de datos - Análisis y Diseño de sistemas. |
| Competencias | - Analizar requerimientos para el desarrollo de soluciones informáticas. - Diseñar y modelar bases de datos para sistemas de información. Desarrollar aplicaciones informáticas utilizando herramientas tecnológicas. - Implementar soluciones tecnológicas orientadas a resolver problemáticas del entorno. |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | En los hogares de ancianos, la atención de los residentes implica la realización de diversas tareas tanto de cuidado, asistencia y seguimiento. Por lo cual, estas actividades suelen gestionarse de manera poco estructurada, lo que puede generar desorganización, retrasos en la atención y dificultades para coordinar al personal encargado. Además, la falta de un sistema centralizado dificulta el registro de las solicitudes de atención, el control de las tareas realizadas y la medición de los tiempos de respuesta, lo que impacta directamente en la calidad del servicio entregado a los residentes. El desarrollo de este proyecto propone la creación de un sistema de gestión de cuidados que permita organizar, registrar y dar seguimiento a las solicitudes de atención dentro de un hogar de ancianos. Esta solución tecnológica facilitará la coordinación del personal, mejorará la distribución de tareas y permitirá llevar un control más eficiente de las actividades realizadas. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El objetivo del proyecto es desarrollar un sistema de gestión de cuidados para un hogar de ancianos, el cual estará compuesto por una aplicación móvil y una plataforma web. La aplicación móvil permitirá que el personal del hogar o los propios residentes registren solicitudes de atención, indicando el tipo de requerimiento, prioridad y detalles necesarios. Estas solicitudes serán enviadas al sistema para su gestión. Por otro lado, la plataforma web permitirá al personal encargado visualizar las solicitudes en tiempo real, asignarlas a trabajadores disponibles y realizar el seguimiento de cada tarea hasta su finalización. El sistema incluirá funcionalidades principales como registro de usuarios, creación de solicitudes, asignación de tareas, control de estados (pendiente, en proceso, finalizado) y registro del tiempo de atención desde que la solicitud es creada hasta que se completa. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | El proyecto se relaciona directamente con el perfil de egreso de la carrera, ya que implica el análisis, diseño y desarrollo de una solución informática orientada a resolver una problemática del entorno social. Durante el desarrollo del proyecto se pondrán en práctica competencias relacionadas con el análisis de requerimientos, el diseño de sistemas, el modelamiento de bases de datos y el desarrollo de aplicaciones. Estas competencias son necesarias para identificar la problemática, diseñar la estructura del sistema, implementar la solución tecnológica y evaluar su funcionamiento. |
| Relación con los intereses profesionales | El desarrollo de esta aplicación permitirá aplicar conocimientos en programación, diseño de sistemas y bases de datos, áreas que forman parte de los intereses profesionales dentro del ámbito de la informática. Además, la realización de este proyecto me ayudará a contribuir al desarrollo profesional permitiendo la experiencia práctica en la planificación y ejecución de un proyecto tecnológico completo, desde el análisis del problema hasta el desarrollo de una solución funcional. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | El proyecto es factible de desarrollar dentro del tiempo asignado durante el semestre de la asignatura Capstone, ya que se plantea la creación de un prototipo funcional y no de una aplicación completamente implementada a gran escala. Esto permite concentrar el trabajo en el análisis, diseño y desarrollo de las funcionalidades principales del sistema. Las horas destinadas a la asignatura permitirán avanzar en las etapas de levantamiento de requerimientos, diseño del sistema, modelamiento de la base de datos y desarrollo del prototipo de la aplicación. Entre los factores que facilitan el desarrollo del proyecto se encuentran el uso de herramientas de desarrollo gratuitas y los conocimientos adquiridos durante la carrera en programación y diseño de sistemas. Por otro lado, algunas dificultades podrían estar relacionadas con el tiempo disponible o la complejidad de ciertas funcionalidades |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Desarrollar una aplicación híbrida de gestión de cuidados para un hogar de ancianos, que permita registrar, asignar y dar seguimiento a solicitudes de atención |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema. Diseñar la estructura del sistema y el modelo de base de datos para la gestión de usuarios, residentes, solicitudes y tareas. Desarrollar una aplicación que permita registrar solicitudes de atención desde dispositivos móviles. Implementar una plataforma web que permita visualizar, asignar y gestionar las solicitudes de atención. Incorporar un sistema de seguimiento de estados y tiempos de atención para cada solicitud. Reducir en un 30% los tiempos de respuesta en la atención de solicitudes durante un período de prueba de 1 mes. Lograr que al menos el 80% de las solicitudes sean registradas en el sistema durante la fase de implementación. Registrar el 100% de las solicitudes con tiempos de inicio y finalización, permitiendo evaluar la eficiencia del servicio. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

Metodología de desarrollo ágil Scrum, donde el proyecto se desarrollará en ciclos de trabajo cortos que permitirán avanzar progresivamente en el análisis, diseño, desarrollo y evaluación del prototipo de la aplicación. Esto nos ayudará a arreglar problemas que surjan más fácilmente sin tener que realizar grandes cambios o retrasos en los tiempos.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Documento de visión y roles Scrum | Documento que define visión de proyecto, objetivos generales y roles equipo Scrum | Permite alinear al equipo con objetivos del proyecto y establecer responsabilidades |
| Avance | Documento de Épicas e Historias de usuario | Contiene la descomposición del producto en épicas y sus respectivas historias de usuario con criterios de aceptación | Facilita organización del trabajo y asegura que los requerimientos estén enfocados en las necesidades de usuario |
| Avance | Plantillas Historias de Usuario con instructivo | Formato estandarizado para redactar historias de usuario acompañado de una guía de uso | Garantiza la correcta documentación de requerimientos y mantiene consistencia en el equipo |
| Avance | Plantilla product backlog (puntos de historia) | Lista priorizada de funcionalidades del producto con estimación en puntos de historia para cada ítem del backlog | Organiza el trabajo según valor para el cliente, facilitando la planificación de sprints y estimación del esfuerzo del equipo |
| Avance | Plantilla sprint backlog (actividades/horas) | Detalle de las tareas seleccionadas para el sprint, incluyendo actividades específicas, responsables y estimación de horas de trabajo | Facilita el seguimiento del progreso del sprint |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Análisis | Identificación de actores | Definir usuarios del sistema | Apuntes | 2 días | Michelle | Etapa inicial |
| Análisis | Levantamiento de necesidades | Detectar problemas del hogar | Entrevistas | 3 días | Michelle | Base del sistema |
| Análisis | Definición de requerimientos | Funcionales y no funcionales | Word | 4 días | Juan | Solo documentación |
| Análisis | Priorización de requerimientos | Ordenar funcionalidades | Word | 2 días | Juan | Parte de documentación |
| Diseño | Casos de uso | Interacción usuario-sistema | Draw.io | 3 días | Michelle | - |
| Diseño | Arquitectura del sistema | Estructura general | Diagramas | 2 días | Camilo | Base Técnica |
| UX/UI | Diseño interfaces móvil | Pantallas app | Figma | 3 días | Michlle, Juan, Camilo | Vista Usuarios |
| UX/UI | Diseño interfaz web | Panel admin | Figma | 2 días | Michelle, Juan, Camilo | Vista Administrador |
| Base de Datos | Modelamiento entidad-relación | Diseño de BD | SQL | 3 días | Camilo | Inicio Tecnico |
| Base de Datos | Definición de Tablas | Estructura de datos | SQL | 2 días | Camilo | Preparación |
| Desarrollo | Configuración entorno | Preparar herramientas | Flutter / Visual Studio Code | 2 días | Juan | Inicio |
| Desarrollo | Login de usuarios | Autenticación | Flutter / Visual Studio Code | 3 días | Juan | Seguridad |
| Desarrollo | Registro de usuarios | Crear cuentas | Flutter / Visual Studio Code | 3 días | Juan | Base de Datos |
| Desarrollo | Formulario solicitudes | Crear solicitud | Flutter / Visual Studio Code | 3 días | Michelle | - |
| Desarrollo | Validación de datos | Validar campos | Flutter / Visual Studio Code | 2 días | Camilo | Calidad |
| Desarrollo | Guardado en BD | Conectar con base de datos | Backend | 3 días | Camilo, Juan, Michelle | - |
| Desarrollo web | Visualización solicitudes | Panel web | Flutter / Visual Studio Code | 3 días | Juan | Control |
| Desarrollo web | Asignación tareas | Gestión solicitudes | Flutter / Visual Studio Code | 2 días | Camilo | Funcionalidad |
| Desarrollo web | Estados solicitudes | Pendiente / proceso / finalizado | Flutter / Visual Studio Code | 2 días | Camilo | Flujo |
| Integración | App + backend | Conexión sistema | API | 3 días | Michelle | - |
| Integración | Backend + BD | Conexión datos | SQL/API | 2 días | Michelle | Datos |
| Integración | Pruebas integración | Flujo completo | Testing | 2 días | Juan, Camilo, Michelle | Validación |
| Testing | Pruebas funcionales | Validar sistema | Testing | 3 días | Juan, Camilo, Michelle | Verificación |
| Testing | Detección de errores | Identificar fallos | Testing | 2 días | Juan | Mejora |
| Desarrollo | Corrección de errores | Ajustes finales | Flutter | 3 días | Juan | - |
| Optimización | Mejora rendimiento | Ajustar tiempos | Flutter | 2 días | Camilo | - |
| Documentación | Informe final | Documento completo | Word | 3 días | Juan, Camilo, MIchelle | Entrega |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Sprint 1: Levantamiento y análisis | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 2: Requerimientos y diseño |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 3: Diseño interfaces y arquitectura |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 4: Modelamiento BD + setup |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 5: Desarrollo login + usuarios |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 6: Desarrollo solicitudes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |  |  |
| Sprint 7: Desarrollo web + estados |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  |  |
| Sprint 8: Integración sistema |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |
| Sprint 9: Pruebas y correcciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x |  |
| Sprint 10: Documentación y presentación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.