Validando Sprint 1

“SeniorCare”

Fecha: [28/05/2026]

Tabla de contenido

Contenido

Datos del documento	3

Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.	4

Gráfico de avance del sprint 1.	4

Pila del producto actualizada.	4

# Datos del documento

Histórico de Revisiones

| Versión | Fecha | Descripción/cambio | autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22/05/2026 |  | Equipo Scrum |

Información del Proyecto

| Organización | Duoc UC. Escuela de Informática y Telecomunicaciones |
| --- | --- |
| Sección | 001D |
| Proyecto (Nombre) | SeniorCare |
| Fecha de Inicio | 22/05/2026 |
| Fecha de Término | 28/05/2026 |
| Patrocinador principal |  |
| Docente | Mabel Herrera, Juan Pablo Mellado |

Integrantes

| Rut | Nombre | Correo |
| --- | --- | --- |
| 19.122.594-5 | Juan Carvajal | jua.carvajalm@duocuc.cl |
| 19.333.090-8 | Camilo Silva | c.silva2@duocuc.cl |
| 20.751.191-9 | Michelle Vega | Mic.vegac@duocuc.cl |

# Planilla product backlog con registro de avances día a día y validación del product owner.

| Historia | Tarea | Horas estimadas |  | Horas realizadas por día |  |  |  |  |  | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Responsable | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total | (A/R) |
| HU1 | Identificación de actores | 4 | Michelle Vega | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | A |
| HU1 | Levantamiento de requerimientos | 6 | Michelle Vega | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | A |
| HU2 | Definición de requerimientos | 8 | Juan Carvajal | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 8 | A |
| HU2 | Priorización del backlog | 4 | Juan Carvajal | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | A |
| HU3 | Documento visión Scrum | 5 | Michelle Vega | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | A |
| HU3 | Creación de épicas | 4 | Camilo Silva | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | A |
| HU4 | Historias de usuario | 6 | Camilo Silva | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | A |
| HU4 | Validación del backlog | 3 | Equipo Scrum | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | A |
| HU5 | Organización Sprint Backlog | 4 | Equipo Scrum | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | A |
| HU5 | Sprint Review | 2 | Equipo Scrum | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | A |

# Gráfico de avance del sprint 1.

# Pila del producto actualizada.

| ID | Historia de Usuario | Estimación | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| E1-HU1 | Registro de usuarios | 5 | Alta |
| E1-HU2 | Inicio de sesión | 5 | Alta |
| E2-HU1 | Visualizar solicitudes | 5 | Alta |
| E3-HU1 | Asignar solicitudes | 5 | Alta |
| E4-HU1 | Ver estado solicitudes | 3 | Media |
| E5-HU1 | Registrar tiempos | 3 | Media |
| E6-HU1 | Notificaciones | 3 | Media |